**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | NavigatAR | **차수** | 5차 |
| **일 시** | 2020년 4월 17일 토요일 13시 00 분 – 16시 00분 (3시간 0분) | | |
| **장 소** | 미아사거리 엔젤리너스 카페 | | |
| **참석자** | 구윤모, 김명진, 김종현, 임다운, 정현구 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 1차 중간 자문 평가 대비 및 진행 상황 점검 | | |
| **회의내용** | **1. 자문평가를 대비한 제출물 확인**  - 답변서 요약  - 중간보고서  - 수정된 과제 계획서  - 시연 동영상 및 발표자료  - README.md 수정  **2. 진행 상황**  - navi-beta 네비게이션 기능 구현  - front-end 구현  - 지도 클릭시과 검색 기능 사용시 마커 중복 제거  - 스마트폰 카메라를 통한 AR 임시 구현  **3. 문제점**  - 링크 사업단 지원 지연으로 인해 AR글래스 배송 지연  - AWS 통한 서버 및 데이터베이스 연결 | | |
| **결과물** |  | | |