**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | NavigatAR | **차수** | 6차 |
| **일 시** | 2020년 5월 1일 금요일 14시 00 분 – 16시 00분 (2시간 0분) | | |
| **장 소** | 수유역 스타벅스 | | |
| **참석자** | 구윤모, 김명진, 김종현, 임다운, 정현구 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 개발 진행 상황 점검 및 수정 | | |
| **회의내용** | **1. 서버 및 DB 관련**  - AWS EC2 및 RDS 와 안드로이드 연동 관련 어려움을 겪어 개발 정체 + tomcat 폰트 에러  - 사용량이 많지 않고 안정성 및 연동에 있어서 google firebase 사용을 고려하는 것도 좋을 수 있다.  **2. AR글래스 구매 지연**  - 최악의 경우 AR글래스를 활용한 개발을 못할 상황을 가정하여 스마트폰 카메라를 이용한 AR 네비게이션 구현을 더 구체적으로 진행할 것 | | |
| **결과물** |  | | |